Operative Anleitung

Schritt-für-Schritt-Runbook: automatisiert verarbeitet, manuell in Atera gestartet

Stand: 28.07.2026 | Version 1.1 | Atera manuell gestartet, lokale Automatisierung

# 1. Ziel

Diese Anleitung führt vom ersten Flottencheck bis zum Abschlussbericht. Sie ist für MSP-/IT-Administratoren gedacht und setzt ein freigegebenes Wartungsfenster, Atera-Zugriff und eine verantwortliche Abbruchentscheidung voraus. Es wird kein Atera-API-Token benötigt: Jeder Atera-Lauf wird durch den Administrator gestartet; die Auswertung und Wellenplanung erfolgen lokal automatisiert.

# 2. Vorbereitungen

Wartungsfenster, Ansprechpartner und Abbruchkriterien festlegen.

BitLocker-Recovery-Schlüssel und extern bestätigtes Escrow je Zielgerät prüfen.

OEM-Firmwarestände und Secure-Boot-Fähigkeit der Modelle prüfen.

Atera-Skripte aus dem Ordner scripts versioniert hochladen.

Geschützten Ausgabeordner für Manifeste, JSON, CSV und HTML anlegen.

# 3. Lokale Phasenplanung ohne Atera-Schnittstelle

Atera wird ausschließlich über die Weboberfläche bedient. Nach jeder manuell gestarteten Inventur werden die JSON-Ergebnisdateien in einen lokalen Ordner kopiert. Der lokale Phasenplaner erzeugt daraus automatisch die nächste Geräteliste und verwendet weder API-Token noch Netzwerkzugriff.

.\orchestrator\Invoke-ManualSecureBootRollout.ps1 `
  -InputDirectory '.\out\inventory' `
  -Phase 'pilot' -PilotOnly -ThrottleLimit 5 `
  -ManifestPath '.\out\pilot-manifest.json'

Manifest auf Mode=MANUAL_ATERA_TRIGGER_NO_API und ApiUsed=false prüfen.

PlannedActions, CustomerFilter, PilotOnly, ThrottleLimit und ServerDeferred kontrollieren.

Die im Manifest genannten Geräte in Atera markieren und das passende Skript manuell starten.

# 4. Skripte in Atera bereitstellen

SecureBoot.Common.ps1 als gemeinsame Abhängigkeit im selben Paket bereitstellen.

Invoke-SecureBootInventory.ps1 als erstes Skript konfigurieren.

Invoke-SecureBootCertificateUpdate.ps1 nur nach Preflight und Freigabe verwenden.

Get-SecureBootUpdateVerification.ps1 nach Neustart als Automation Profile oder Folgejob ausführen.

Atera-Skripte standardmäßig als SYSTEM ausführen; Atera unterstützt PowerShell-Skripte und zeigt Exitcodes/Prozessdetails im Recent Processes Report.

# 5. Pilot: Inventur

.\Invoke-SecureBootInventory.ps1 `
  -OutputPath 'C:\ProgramData\SecureBoot\inventory.json' `
  -TenantName '<Tenant>' -CustomerName '<Kunde>' -DeviceName '<Gerät>' `
  -BitLockerEscrowVerified $true

Nur Status READY_FOR_PILOT darf in den Pilot. BITLOCKER_BLOCKED, NEEDS_FIRMWARE, SECURE_BOOT_DISABLED, SERVER_SEPARATE_ROLLOUT, UNSUPPORTED und FAILED werden zurückgestellt.

# 6. Pilot: WhatIf und Handoff

.\Invoke-SecureBootCertificateUpdate.ps1 -WhatIf -Force `
  -BitLockerEscrowVerified $true `
  -TenantName '<Tenant>' -CustomerName '<Kunde>' -DeviceName '<Gerät>' `
  -OutputPath 'C:\ProgramData\SecureBoot\update-result.json'

Nach manueller Prüfung den Handoff ausführen:

.\Invoke-SecureBootCertificateUpdate.ps1 -Force `
  -BitLockerEscrowVerified $true `
  -TenantName '<Tenant>' -CustomerName '<Kunde>' -DeviceName '<Gerät>' `
  -OutputPath 'C:\ProgramData\SecureBoot\update-result.json'

# 7. Neustart und zweistufige Verarbeitung

Nach Handoff AvailableUpdates=0x5944 und den Rebootmarker prüfen.

Im freigegebenen Wartungsfenster neu starten.

Nach dem Reboot Inventory erneut ausführen; bei 0x4100 die Aufgabe Secure-Boot-Update erneut starten.

Erneut neu starten beziehungsweise den Microsoft-Prozess abwarten, bis AvailableUpdates=0x4000 erreicht ist.

Danach muss UEFICA2023Status=Updated, UEFICA2023Error leer/0 und Event 1808 oder 1799 vorhanden sein.

.\Invoke-SecureBootInventory.ps1 `
  -OutputPath 'C:\ProgramData\SecureBoot\inventory-postreboot.json' `
  -TenantName '<Tenant>' -CustomerName '<Kunde>' -DeviceName '<Gerät>' `
  -BitLockerEscrowVerified $true

.\Get-SecureBootUpdateVerification.ps1 `
  -InputPath 'C:\ProgramData\SecureBoot\inventory-postreboot.json' `
  -OutputPath 'C:\ProgramData\SecureBoot\verification.json'

# 8. Rollout-Wellen

| Phase | Zielmenge | Freigabe |
| --- | --- | --- |
| pilot | Nur PilotOnly-Geräte | Alle Pilotgeräte UPDATED |
| 10 | Erste 10 % Nicht-Pilot-Clients | Keine ungeklärten Pilotfehler |
| 25 | Nächste 25 % | Vorherige Welle abgeschlossen |
| rest | Verbleibende Clients | Change-Verantwortlicher gibt Rest frei |

Neues Manifest pro Phase erzeugen.

Zielmenge mit Kunde, Kritikalität, Modell und Erreichbarkeit prüfen.

Inventur ausführen und Blocker aussortieren.

Update-Gruppen höchstens bis ThrottleLimit bilden.

Neustarts staffeln und Verifikation pro Batch abschließen.

Bei wiederkehrenden Fehlern die Welle sofort stoppen.

# 9. Server

Windows Server werden nicht blind über den Client-Handoff aktualisiert. Server erhalten einen separaten Change nach Microsoft-/OEM-Serverleitfaden. Die Inventur und Verifikation können Serverstatus erfassen; der Client-Updatepfad meldet SERVER_SEPARATE_ROLLOUT.

# 10. Monitoring und Ausnahmen

| Signal | Aktion |
| --- | --- |
| UPDATE_PENDING_REBOOT | Neustart planen, erneut inventarisieren und Verifikation wiederholen |
| UEFICA2023_ERROR / 1795 | Firmware-/OEM-Kompatibilität prüfen, nicht erneut blind erzwingen |
| 1803 | Fehlende KEK-/OEM-Unterstützung klären |
| BITLOCKER_ESCROW_NOT_VERIFIED | Externes Escrow bestätigen; -Force blockiert lassen |
| HANDOFF_FAILED | Atera-Prozess, Scheduled Task und Ergebnisdatei sichern |
| FAILED | Gerät aus Welle nehmen und Ausnahme dokumentieren |

# 11. Rollback und Abbruch

Neue Wellen stoppen.

Kein erneutes -Force ohne neue Freigabe.

Betroffene Geräte nicht ungeprüft neu starten.

Atera-Ausgabe, Transcripts, Inventar, Update-JSON und Manifest sichern.

BitLocker-Recovery oder Firmware-Wiederherstellung nur nach freigegebenem Hersteller-/Microsoft-Prozess.

Gerät erst nach erfolgreichem Boot und UPDATED wieder aufnehmen.

# 12. Abschlussbericht

.\scripts\Export-SecureBootFleetReport.ps1 `
  -InputDirectory '.\out\verification' `
  -CsvPath '.\out\secureboot-final.csv' `
  -HtmlPath '.\out\secureboot-final.html'

Alle Clients müssen UPDATED und UPDATE_CONFIRMED melden.

Keine ungeklärten FAILED-, UPDATE_PENDING_REBOOT- oder Blockerstatus.

Server separat behandelt oder begründet ausgenommen.

Manifeste und Ergebnisdateien revisionssicher archivieren.

# 13. Quellen

Microsoft Secure-Boot-Zertifikate: https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-client/windows-security/update-secure-boot-certificates

Microsoft Server-Leitfaden: https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/windows-security/troubleshoot-windows-server-secure-boot-certificate-update-issues

Atera Skriptausführung: https://support.atera.com/hc/en-us/articles/218040797-Run-a-script